Valor Chronicle 기능 구현 권장 순서

전체 구현 원칙

구현 순서는 다음 세 기준으로 정한다.

- 다른 기능이 의존하는 기반 기능을 먼저 만든다.

- 게임의 핵심 재미인 전투를 가장 먼저 검증한다.

- UI와 연출은 데이터와 규칙이 안정된 뒤 완성한다.

최종 목표는 다음 흐름이 끊기지 않고 작동하는 것이다.

메인 화면 → 파티 편성 → 보스 선택 → 전투 → 결과 및 보상 → 육성·가챠 → 다시 도전

0단계. 프로젝트 공통 기반

본격적인 콘텐츠 구현 전에 공통 구조부터 만든다.

구현 항목

- 씬 구성 및 씬 전환

- 게임 초기화 순서

- 공통 데이터 ID 규칙

- 캐릭터·유물·보스 데이터 구조

- 이벤트 또는 메시지 전달 구조

- 난수 처리 방식

- 로그 및 디버그 도구

- 공통 UI 팝업 기반

- 로딩 화면

- 오류 처리 기반

최소 권장 씬

- Bootstrap 또는 Init

- Main

- Battle

캐릭터·유물·가챠·육성은 가능하면 별도 씬보다 Main 씬 안의 화면 또는 패널로 구성해도 된다.

데이터 구조

초기부터 다음 데이터를 코드와 분리한다.

- CharacterData

- RelicData

- BossData

- SkillData

- GachaTableData

- BalanceData

ScriptableObject, JSON, CSV 중 프로젝트에 맞는 방식을 사용할 수 있지만, 표시 이름이 아니라 변하지 않는 내부 ID를 기준으로 연결한다.

완료 기준

- 게임 실행 시 초기화 씬을 거쳐 임시 메인 화면으로 진입

- 임시 버튼으로 전투 씬 진입 및 복귀 가능

- 데이터 ID로 캐릭터·보스 정보를 불러올 수 있음

1단계. 세이브 시스템 골격

세이브의 전체 기능을 먼저 완성할 필요는 없지만, 데이터 구조와 저장 방식은 초기에 잡아야 한다.

먼저 구현할 부분

- 단일 프로필 생성

- 프로필 불러오기

- 세이브 버전

- 기본 재화 데이터

- 캐릭터 보유 데이터

- 유물 인스턴스 데이터

- 파티 편성 데이터

- 보스 기록 데이터

- 가챠 천장 데이터

- 임시 파일을 이용한 안전 저장

- 백업 세이브

- 세이브 검증

초기에는 실제 콘텐츠가 없어도 기본값만 저장하면 된다.

중요한 원칙

최종 HP, 최종 ATK처럼 다시 계산할 수 있는 값은 저장하지 않는다.

저장하는 값은 다음과 같다.

- 캐릭터 레벨과 각성

- 유물 ID와 각성

- 보유 재화

- 편성 상태

- 보스 최고 기록

- 가챠 천장

완료 기준

- 새 게임 시작 시 기본 프로필 생성

- 게임을 종료하고 다시 실행해도 재화와 임시 편성 정보 유지

- 손상된 메인 세이브 대신 백업 세이브를 불러올 수 있음

2단계. 퍼즐 보드 핵심 기능

아직 캐릭터 공격과 보스 행동을 붙이지 않고 퍼즐 자체부터 완성한다.

구현 순서

- 6×5 보드 생성

- 5속성 일반 블록 생성

- 시작 보드의 완성된 매칭 제거

- 유효 교환 하나 이상 보장

- 인접 블록 선택 및 교환

- 무효 교환 복구

- 3개 이상 연결 그룹 탐색

- T·L·십자형 연결 그룹 통합

- 3·4·5매칭 이상 분류

- 블록 제거

- 중력과 새 블록 생성

- 연쇄 매칭

- 콤보 계산

- 유효 교환이 없을 때 자동 셔플

이벤트 순서

같은 낙하 단계에서 여러 그룹이 발생하면 왼쪽 아래부터 탐색하여 이벤트 순서를 정한다.

- 왼쪽 열 우선

- 같은 열에서는 아래쪽 우선

- 연결된 같은 속성 그룹은 하나의 이벤트

- 분리된 그룹은 별도 이벤트

완료 기준

- 시작 보드에 즉시 매칭이 없음

- 항상 유효 교환이 존재

- 무효 교환은 턴을 소모하지 않고 복구

- 연쇄가 끝날 때까지 정상 처리

- 콘솔에서 이벤트 속성·제거 개수·단계·순서를 확인 가능

3단계. 전투 진행 골격

퍼즐 위에 전투의 시간 순서를 구현한다.

구현 항목

- 25턴 표준 전투

- 플레이어 턴 시작

- 액티브 사용 구간

- 블록 조작 구간

- 퍼즐 및 연쇄 처리

- 매칭 이벤트 큐 생성

- 매칭 이벤트 큐 순차 실행

- 보스 행동

- 턴 종료

- 승리·패배·제한 턴 종료

- 보스 처치 시 남은 큐 중단

권장 상태 흐름

TurnStart

→ ActivePhase

→ PuzzleInput

→ BoardResolve

→ MatchEventResolve

→ BossAction

→ TurnEnd

→ ResultCheck

액티브 쿨타임

- 전투 시작 시 기본 쿨타임 0

- 플레이어 턴 시작 시 남은 쿨타임 1 회복

- 사용 즉시 지정 쿨타임 발생

- 같은 액티브는 한 턴에 한 번만 사용

- 액티브 사용 후에도 블록 조작 가능

완료 기준

- 캐릭터와 보스 공격 없이도 25턴 진행 가능

- 마지막 25턴에도 플레이어와 보스의 행동 단계가 모두 실행

- 중간에 보스 사망 신호를 보내면 즉시 전투 종료 가능

4단계. 공통 전투 계산 시스템

개별 캐릭터를 구현하기 전에 공통 계산기를 만든다.

아군 공격

- 최종 공격력 계산

- 스킬 계수

- 콤보 배율

- 치명타

- 속성 피해 증가

- 공격 유형 피해 증가

- 가하는 피해 증가

- 속성 상성

- 보스가 받는 피해 증감

- 최종 단계 한 번 내림

보스 공격

- 보스 최종 ATK

- 공격 계수

- 보스가 주는 피해 증감

- 파티가 받는 피해 증감

- 피해 감소 상한

- 보호막 흡수

- 파티 공용 HP 적용

- 전투 불능 판정

공통 효과 구조

- 버프

- 디버프

- 자원

- 표식

- 추가 공격

- 추격 공격

- 지속 피해

- 회복

- 보호막

- 상태 지속 시간

- 공격 태그

권장 전투 데이터

각 공격은 DamageContext를 생성하여 처리한다.

- 공격자

- 대상

- 공격 속성

- 공격 유형

- 최종 스킬 계수

- 콤보 적용 여부

- 치명타 가능 여부

- 소비 자원

- 적용 버프와 디버프

완료 기준

- 임의의 공격력과 계수를 입력해 예상 피해가 정확히 출력

- 같은 계열은 합산되고 다른 계열은 곱산

- 모든 중간 계산은 실수로 유지하고 마지막에 한 번만 내림

- 추가 공격과 추격의 무한 연쇄 차단

5단계. 첫 캐릭터 구현

첫 번째 완성 캐릭터로 마레아 블루팽을 구현한다.

구현 항목

- 캐릭터 기본 스탯

- 레벨에 따른 선형 성장

- 물 원소 자원

- 물 원소 최대 5개

- 피 냄새 패시브

- 3매칭 피해와 물 원소 부착

- 4매칭 조건부 추가 계수

- 5매칭 물 원소 소비

- 소비량에 따른 계수 증가

- 소비 이벤트 발생

- 물속성 피해 증가 액티브

- 액티브 쿨타임과 지속 시간

- 각성 0단계 우선 구현

각성 1~6은 기본 전투가 검증된 뒤 추가한다.

첫 캐릭터로 마레아가 적합한 이유

마레아 하나로 다음 공통 시스템을 검증할 수 있다.

- 자원 생성

- 자원 존재 조건

- 자원 소비

- 조건부 피해

- 한 공격 내 추가 계수

- 액티브 버프

- 속성 상성

- 콤보 배율

- 소비 이벤트

완료 기준

- 마레아 혼자 물 원소 생성과 소비 가능

- 물 원소 존재 여부에 따라 피해 변화

- 소비 원소 수에 따라 5매칭 피해 변화

- 공격 후 소비 이벤트가 정상 발생

6단계. 첫 보스 구현

용광거신 크라그모르를 첫 완성 보스로 구현한다.

구현 순서

- 보스 HP와 ATK

- 난이도별 스탯

- 4행동 패턴 인덱스

- 거신의 철권

- 암편 분출

- 지핵 압축

- 대지 붕괴

- 화산암 외피

- 노심 노출

- 바위 블록

- 행동 예고

바위 블록

- 일반 블록을 대체

- 직접 이동 불가

- 매칭 불가

- 상하좌우 인접 매칭 시 파괴

- 바위 파괴 자체는 콤보나 캐릭터 행동을 발생시키지 않음

- 최대 존재 수 적용

- 셔플 시 위치 유지

완료 기준

- 4턴 패턴이 반복됨

- 강공격 전에 지핵 압축 상태 적용

- 강공격 후 한 플레이어 턴 동안 노심 노출

- 바위 블록 생성·누적·파괴 정상 작동

- 난이도에 따라 HP와 ATK만 변경 가능

7단계. 전투 UI 최소 완성

기능 테스트용 표시에서 실제 플레이가 가능한 UI로 전환한다.

필수 UI

- 보스 HP

- 보스 상태

- 보스 다음 행동 예고

- 파티 HP

- 파티 총보호막

- 캐릭터 슬롯

- 액티브 버튼

- 액티브 쿨타임

- 현재 턴과 제한 턴

- 콤보 표시

- 물 원소 수

- 버프·디버프 아이콘

- 현재 점수

- 전투 종료 화면

이 단계에서 하지 않아도 되는 것

- 고급 애니메이션

- 화려한 파티클

- 최종 일러스트

- 복잡한 카메라 연출

- 음향 완성

- 피해 숫자 세부 연출

완료 기준

플레이어가 디버그 콘솔을 보지 않고도 다음을 판단할 수 있어야 한다.

- 현재 무엇을 해야 하는가

- 보스의 다음 행동이 무엇인가

- 액티브를 사용할 수 있는가

- 물 원소가 몇 개인가

- 노심 노출 상태인가

- 보호막과 HP가 얼마나 남았는가

8단계. 결과·점수·보상

전투 한 판의 완전한 종료를 구현한다.

구현 항목

- 실제 적용 피해 기반 피해 점수

- 오버킬 제외

- 잔여 턴 계산

- 잔여 턴 보너스

- C·B·A·S·SS·SSS 등급

- 난이도별 반복 보상

- 최초 등급 달성 보상

- 최고 점수 갱신

- 최고 등급 갱신

- 보상 일괄 저장

- 결과 화면

저장 시점

전투 종료

→ 점수 및 보상 계산

→ 프로필에 일괄 적용

→ 저장

→ 저장 성공

→ 결과 화면 표시

완료 기준

- 승리·전투 불능·제한 턴 종료 모두 결과 처리

- 도전 SSS 보상 1,000개 적용

- 처음부터 SS 달성 시 C~SS 최초 보상 누적 지급

- 결과 화면 도중 종료해도 보상 중복 지급 없음

9단계. 캐릭터 보유·파티 편성

이제 전투용 고정 파티를 실제 보유 데이터와 연결한다.

구현 항목

- 캐릭터 목록

- 캐릭터 획득 상태

- 캐릭터 상세 정보

- 파티 5인 편성

- 슬롯 순서 변경

- 동일 캐릭터 중복 편성 방지

- 파티 프리셋

- 선택한 파티 저장

- 전투 입장 시 프로필 파티 불러오기

완료 기준

- 보유한 캐릭터만 편성 가능

- 왼쪽부터 행동 순서가 실제 전투에 반영

- 편성 화면을 종료하면 자동 저장

- 게임 재실행 후 편성 유지

10단계. 캐릭터 육성

파티와 전투가 연결된 뒤 육성을 구현한다.

구현 순서

- 전투 기록 보유량

- 캐릭터 레벨업

- 레벨업 비용 계산

- Lv.100 제한

- 스탯 재계산

- 캐릭터 각성

- 중복 캐릭터 처리

- 1~6각성 효과 적용

- 최대 각성 중복의 영웅 증표 변환

완료 기준

- 레벨업 직후 전투 스탯에 반영

- 전투 기록 차감과 레벨 상승이 한 번에 저장

- 각성 효과가 실제 스킬 수치에 반영

- 최대 각성 캐릭터 중복 획득 시 영웅 증표 60개 지급

11단계. 유물 시스템

구현 순서

- 유물 인스턴스 생성

- 캐릭터별 유물 4슬롯

- 장착과 해제

- 동일 이름 유물 한 캐릭터 중복 장착 제한

- 기본 스탯 유물

- 유물 각성

- 중복 획득 처리

- 최대 각성 유물 별도 인스턴스 보유

- 전투 계산 적용

- 유물 세팅 저장

먼저 구현할 기본 유물

- ATK 증가

- 최대 HP 증가

- 치명타 확률

- 치명타 피해

- 속성 피해 증가

- 회복량 증가

- 보호막량 증가

특수 유물은 기본 시스템 검증 후 추가한다.

완료 기준

- 유물 장착에 따라 실제 전투 수치 변화

- 같은 이름의 유물을 한 캐릭터에게 두 개 장착할 수 없음

- 다른 캐릭터에게는 같은 이름 유물의 별도 인스턴스 장착 가능

- 장착 관계가 저장되고 재실행 후 유지

12단계. 가챠 시스템

가챠는 캐릭터·유물·재화·육성 시스템이 모두 있어야 완전히 검증할 수 있으므로 후반에 구현한다.

구현 항목

- 공통 가챠 재화

- 캐릭터 가챠

- 유물 가챠

- 1회·10회 가챠

- 확률 테이블

- 캐릭터 50회 천장

- 유물 20회 천장

- 중복 캐릭터 각성

- 최대 각성 캐릭터 영웅 증표 변환

- 중복 유물 각성

- 최대 각성 유물 별도 인스턴스 생성

- 영웅 증표

- 유물 증표

- 전투 기록 결과

- 가챠 결과 저장

- 결과 연출

구현 원칙

가챠 결과는 연출 전에 저장한다.

결과 생성

→ 재화 차감

→ 획득 및 천장 반영

→ 세이브

→ 결과 연출

완료 기준

- 강제 종료해도 재화만 사라지거나 결과가 중복되지 않음

- 캐릭터·유물 천장이 독립적으로 작동

- 10회 가챠도 10개의 개별 결과로 정상 처리

- 획득 결과가 육성 및 편성 화면에 즉시 반영

13단계. 증표 교환소

구현 항목

- 영웅 증표 보유량

- 유물 증표 보유량

- 캐릭터 확정 교환

- 유물 확정 교환

- 교환 비용 검증

- 교환 후 중복 처리

- 교환 결과 저장

기준 비용

- 캐릭터: 영웅 증표 60개

- 유물: 유물 증표 25개

가챠와 동일하게 증표 차감과 보상 지급을 한 번에 저장한다.

14단계. 실제 메인 화면과 전체 동선

초반에는 임시 디버그 메뉴를 사용하고, 핵심 기능이 연결된 뒤 실제 메인 화면을 제작한다.

메인 화면 메뉴 예시

- 보스 도전

- 파티 편성

- 캐릭터

- 유물

- 가챠

- 교환소

- 설정

구현 항목

- 현재 재화 표시

- 메인 메뉴 전환

- 신규 획득 알림

- 육성 가능 알림

- 최초 보상 미수령 알림

- 마지막 선택 화면 복귀

- 뒤로 가기 처리

- 로딩과 입력 잠금

메인 화면을 늦게 만드는 이유

기능 구조가 바뀔 때마다 메인 UI를 다시 수정하는 일을 줄일 수 있다.

초기에는 다음 정도의 임시 메뉴로 충분하다.

[전투 테스트]

[파티 테스트]

[육성 테스트]

[가챠 테스트]

[세이브 초기화]

15단계. 설정 시스템

설정 데이터 골격은 초기에 만들어도 되지만, 실제 설정 화면은 주요 기능이 완성된 뒤 구현한다.

구현 항목

- 마스터 음량

- BGM 음량

- 효과음 음량

- 전투 연출 속도

- 진동

- 전체 화면 및 해상도

- 언어

- 피해 숫자 표시

- 설정 초기화

- 프로필 초기화

설정은 변경 즉시 별도 설정 파일에 저장한다.

16단계. 음향 시스템

음향 관리자의 기본 골격은 초기부터 만들 수 있지만, 실제 음원과 세부 연출은 후반에 적용한다.

초기 골격

- BGM 재생

- 효과음 재생

- UI 효과음

- 음량 그룹

- 음소거

- 씬 전환 시 BGM 처리

- 중복 재생 방지

후반 적용

- 메인 화면 BGM

- 보스전 BGM

- 노심 노출 전환 효과

- 액티브 효과음

- 블록 교환·제거·연쇄 효과음

- 바위 생성·파괴 효과음

- 공격·피격·회복·보호막 효과음

- 가챠 연출 효과음

- UI 확인·취소 효과음

음향을 늦게 완성하는 이유

전투의 행동 시점과 연출 길이가 확정되기 전에 음향을 세밀하게 붙이면 반복 수정이 많아진다.

17단계. 연출과 편의 기능

핵심 기능이 완성된 뒤 게임의 체감 품질을 높인다.

전투 연출

- 캐릭터 공격 연출

- 보스 피격

- 보스 공격

- 노심 노출

- 지핵 압축 경고

- 바위 블록 생성과 파괴

- 피해 숫자

- 회복과 보호막

- 버프·디버프

- 2배속

- 연출 스킵 또는 단축

편의 기능

- 파티 프리셋

- 유물 자동 장착

- 캐릭터 필터와 정렬

- 유물 필터와 정렬

- 신규 획득 표시

- 보스 추천 파티 표시

- 점수 기록 비교

- 튜토리얼

- 도움말

18단계. 테스트와 밸런싱

기능 테스트

- 세이브 손상 및 복구

- 가챠 강제 종료

- 결과 화면 강제 종료

- 재화 부족

- 최대 각성 중복

- 유물 장착 충돌

- 무효 교환

- 유효 교환 없는 보드

- 바위 블록으로 인한 보드 막힘

- 보스 처치 중 큐 중단

- 마지막 25턴 처리

- 보호막 만료와 소모 순서

- 버프 중첩과 갱신

밸런스 테스트

- 25턴 기준 캐릭터 기여도

- 보스 난이도별 클리어 턴

- 노심 노출 피해 비중

- 힐러와 실더의 필요성

- 물속성 파티의 고점

- 비약점 파티의 플레이 가능성

- 유물 4개 세팅의 상승률

- 각성 0단계와 6단계 차이

- 반복 보상과 가챠 속도

- 전투 기록 수급과 레벨업 속도

전체 구현 순서 요약

| 순서 | 구현 영역 | 핵심 목표 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 기반 | 데이터·씬·초기화 구조 |
| 2 | 세이브 골격 | 영구 데이터 구조 확정 |
| 3 | 퍼즐 보드 | 교환·매칭·연쇄 완성 |
| 4 | 전투 흐름 | 25턴 전투 진행 |
| 5 | 전투 계산 | 피해·회복·보호막·상태 |
| 6 | 첫 캐릭터 | 마레아 메커니즘 검증 |
| 7 | 첫 보스 | 크라그모르 패턴 검증 |
| 8 | 전투 UI | 실제 플레이 가능 상태 |
| 9 | 결과와 보상 | 한 판의 완전한 종료 |
| 10 | 파티 편성 | 보유 캐릭터와 전투 연결 |
| 11 | 캐릭터 육성 | 레벨과 각성 |
| 12 | 유물 | 장착·각성·전투 적용 |
| 13 | 가챠 | 획득 루프 완성 |
| 14 | 교환소 | 확정 교환 기능 |
| 15 | 메인 화면 | 전체 동선 통합 |
| 16 | 설정 | 환경 설정 완성 |
| 17 | 음향 | 전투와 UI 음향 적용 |
| 18 | 연출·편의성 | 완성도 향상 |
| 19 | 테스트·밸런스 | 안정화 및 수치 조정 |

첫 플레이어블 목표

처음부터 모든 시스템을 만들기보다 다음 범위로 첫 플레이어블을 완성한다.

포함

- 임시 메인 메뉴

- 프로필 생성과 저장

- 6×5 퍼즐

- 25턴 전투

- 마레아 블루팽

- 임시 동료 캐릭터 또는 단순 공격 캐릭터 4명

- 크라그모르

- 입문 또는 일반 난이도 1개

- 점수와 등급

- 전투 결과 저장

- 기본 전투 UI

제외

- 실제 가챠

- 전체 육성

- 유물

- 교환소

- 완성된 메인 화면

- 고급 설정

- 최종 음향

- 복잡한 연출

이 첫 버전에서 확인해야 할 것은 다음이다.

퍼즐을 조작하고, 자원을 축적하며, 보스 패턴을 대비하고, 노심 노출에 공격을 집중하는 과정이 실제로 재미있는가?

이 부분이 검증된 뒤 가챠와 육성에 시간을 투자하는 것이 안전하다.